Приложение № 6.

к приказу№___

от 20.09.2012г.

График

внедрения  в МКОУ «Вишневская ООШ»

Электронного журнала (ЭЖ) и Электронного дневника (ЭД).

| Шаги | Содержание | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | КАК именно будет выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание банка электронных портфолио вновь прибывших учащихся в МКОУ «Вишневская ООШ» | Гребенников А. В. , классные руководители | Сентябрь 2012 г. | Банк электронных портфолио |
| 2. | Создание локальной компьютерной сети в кабинете информатики | Гребенников А. В. | Сентябрь 2012 г. | Учащиеся используют на занятиях локальную сеть компьютерного класса, учителя используют школьную сеть для создания информационного пространства школы |
| 3. | Издание приказов по школе: - о введении электронного журнала; - о создании совета (рабочей группы); - о назначении системного администратора; - о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонифицированные данные | Директор школы Е. Ю. Ехненко | До 15.10. 2012 г. | Оформление пакета нормативно- правовых документов |
|  |  |  |  | Проектирование деятельности по внедрению электронного журнала |
|  |  |  | До 15.10. 2012 г. | Размещение локальных актов на сайте школы |
| 4. | Разработка локальных актов: - положение об электронном журнале; - положение о защите персонифицированных данных; - положение о стимулировании педагогических работников; - положение о локальной сети; - должностная инструкция системного администратора; - правила пользования локальной сетью | рабочая группа | До 12. 10. 2012 г. | Размещение локальных актов на сайте школы |
| 5. | Заседание совета (рабочей группы). Изучение материалов по внедрению электронной школы | Гребенников А. В. | до15.10. 2012 г. | Координация работы членов совета (рабочей группы). Разработка плана- графика мероприятий |
| 6. | Анализ информационных ресурсов образовательного учреждения | Гребенников А. В. | До 20.10. 2012 г. | Работа рабочей группы по анализу информационных ресурсов, фиксация результатов анализа |
| 7. | Выбор модели внедрения | Рабочая группа | 1.11. 2012 г. | Разработка логики внедрения, апробация программного комплекса |
| 8. | Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллективом | Гребенников А. В. , рабочая группа | До 20.10. 2012 г. | Подбор материалов в методических банках образовательных учреждений, Интернете |
| 9. | Организация обучения педагогических кадров работе с электронным журналом |  | До 30.11. 2012 г. | Обучение на базе школы |
| 10. | Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных | Е. Ю. Ехненко | Сентябрь 2012 г. | Собеседование с педагогическими работниками |
| 11. | Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности | Гребенников А. В. | Сентябрь-октябрь 2012 г. | Внедрение в учебно-воспитательный процесс новой информационной системы |
| 12. | Формирование базы данных по ученическому контингенту, педагогическим кадрам, классам/группам. | Гребенников А. В. | Сентябрь 2012 г. |  |
| 13. | Ввод данных по учебному процессу | Гребенников А. В. | Сентябрь 2012 г. |  |
| 14. | Семинар «Построение учебного процесса на основе использование систем «Дневник.ру» - «Электронный журнал» | Гребенников А. В. | 2.11. 2012 г. | Координация и анализ работы образовательного учреждения в данном направлении, заполнение технологических карт |
| 15. | Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг. | Е. Ю. Ехненко классные руководители | До 1.12. 2012 г. | Проведение родительских собраний |
| 16. | Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся | Гребенников А. В. классные руководители | До 01.12. 2012 г. | Собеседование с родителями |
| 17. | Организация обучения родителей работе с информационной системой «Электронный дневник» | Гребенников А. В. | Ноябрь- декабрь 2012 г. | Проведение обучения (родительские собрания), организация консультаций |
| 18. | Выдача логинов и паролей родителям обучающихся | Классные руководители | Ноябрь 2012 г. | Индивидуальная работа |
| 19. | Выгрузка данных | Гребенников А. В. | Ноябрь 2012 г. | Автоматическая отправка данных |
| 20. | Индивидуальные консультации | классные руководители | По мере возникновения | Конструктивное решение возникающих проблем |
| 21. | Поощрение и стимулирование учителей-предметников и классных руководителей | Е. Ю. Ехненко | Октябрь 2012 г. | Внесение изменений в положение о материальном стимулировании |
| 22. | Анализ результативности работы педагогического коллектива с Электронным журналом в тестовом режиме. | Е. Ю. Ехненко рабочая группа | Декабрь - май 2012 г. | Анализ создания единого информационного пространства Проведение п/совета |
| 23. | Переход всей школы в режим ведения «Электронного журнала» | Педагогический коллектив | Сентябрь 2013 г. |  |